Academy OS Day 23 코드리뷰 및 사용자 시나리오 테스트

프로젝트: academy-os
검토 기준: 데이터 원천 혼동, 권한 누락, 저장 실패 처리, 중복 상태값, 테스트 부족
테스트 실행 방식: 현재 소스코드와 샘플 데이터를 대상으로 한 정적/데이터 검증

테스트 실행 결과 총 20개 시나리오 중 통과 16개, 실패 3개, 보류 1개입니다. 브라우저 자동화는 playwright-core 의존성 누락으로 실행하지 못했고, 현재 소스코드와 샘플 데이터를 대상으로 직접 검증했습니다.

# 1. 우선순위별 코드리뷰 결과

| 우선순위 | 발견사항 | 위험 | 권장 수정 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 학생 화면에서 모든 학생 선택 가능 | 학생/학부모 개인정보 노출 위험 | 학생 화면은 currentStudentId만 받도록 분리 |
| P0 | 역할/권한 게이트 부재 | 학생/학부모가 강사 기능에 접근할 수 있음 | instructor_owner, student, parent 권한 매트릭스 추가 |
| P1 | 데이터 원천 혼동 | sampleData, localStorage, 화면 상태, 스냅샷이 섞임 | 엔티티별 단일 원천과 마이그레이션 규칙 정의 |
| P1 | 저장 실패 처리 불일치 | 일부 저장 실패가 사용자에게 보이지 않음 | useStoredState에 try/catch와 전역 저장 오류 배너 추가 |
| P1 | 숙제 상태값 중복 | status, studentStatus, teacherStatus가 충돌 가능 | display status는 파생값으로 계산 |
| P2 | 후속조치 상태 enum 불일치 | 문서와 코드의 상태값이 다름 | draft, scheduled, completed, canceled 중 하나로 통일 |
| P2 | 모의 발송 오해 가능 | mock send가 실제 발송처럼 보일 수 있음 | 발송 모의 기록으로 명확히 표기 |
| P2 | 후속조치 중복 생성 가능 | 같은 숙제로 보충 과제가 여러 개 생김 | taskType + sourceId + studentId 유니크 가드 |
| P3 | 한글 인코딩 출력 불안정 | 리뷰/수정 시 문구 깨짐 위험 | UTF-8 고정 및 UI 라벨 상수화 |

# 2. 가장 먼저 고칠 항목

학생 포털의 학생 선택 드롭다운을 제거하고, 강사용 미리보기 화면과 실제 학생 화면을 분리합니다.

역할 기반 권한 게이트를 추가해 학부모는 읽기 전용, 학생은 본인 숙제/설문만 가능하도록 막습니다.

localStorage 저장 실패를 중앙에서 감지하고, 화면에 저장 실패 상태를 표시합니다.

숙제 상태값을 studentStatus와 teacherStatus 중심으로 정리하고, status는 파생값으로 계산합니다.

후속조치 생성 시 같은 sourceId로 중복 생성되지 않도록 막습니다.

# 3. 사용자 시나리오 테스트 20개 실행 결과

| ID | 시나리오 | 결과 | 상세 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | 학생은 본인 데이터만 볼 수 있어야 한다 | FAIL | 학생 포털에 학생 선택 드롭다운/상태가 있어 다른 학생 데이터 접근 가능 |
| S02 | 학부모는 읽기 전용이어야 한다 | PENDING | 학부모 전용 포털과 parent role gate가 아직 구현되지 않음 |
| S03 | 원장/강사는 관리 화면에 접근할 수 있어야 한다 | PASS | 검증 통과 |
| S04 | 강사가 날짜와 수업을 선택하면 해당 수업 학생만 보여야 한다 | PASS | 검증 통과 |
| S05 | 강사가 수업 기록을 수정하고 저장할 수 있어야 한다 | PASS | 검증 통과 |
| S06 | 학생이 오늘 숙제를 완료 체크할 수 있어야 한다 | PASS | 검증 통과 |
| S07 | 학생이 숙제를 직접 등록할 수 있어야 한다 | PASS | 검증 통과 |
| S08 | 학생은 숙제를 실제 삭제할 수 없어야 한다 | PASS | 검증 통과 |
| S09 | 강사가 밀린 숙제를 볼 수 있어야 한다 | PASS | 검증 통과 |
| S10 | 강사가 숙제를 확인 처리할 수 있어야 한다 | PASS | 검증 통과 |
| S11 | 강사가 밀린 숙제에서 숙제보충을 생성할 수 있어야 한다 | PASS | 검증 통과 |
| S12 | 같은 원본으로 보충 과제가 중복 생성되면 안 된다 | FAIL | 중복 생성 방지 로직이 없어 같은 sourceId로 MakeupTask가 여러 개 생성될 수 있음 |
| S13 | 강사가 후속조치 일정을 배정할 수 있어야 한다 | PASS | 검증 통과 |
| S14 | 강사가 알림 문구 초안만 생성할 수 있어야 한다 | PASS | 검증 통과 |
| S15 | 강사가 모의 알림 로그를 남길 수 있어야 한다 | PASS | 검증 통과 |
| S16 | 강사가 데일리 리포트 초안을 열 수 있어야 한다 | PASS | 검증 통과 |
| S17 | 리포트 스냅샷은 원본 변경과 분리되어야 한다 | PASS | 검증 통과 |
| S18 | 공통 ID 링크가 존재해야 한다 | PASS | 검증 통과 |
| S19 | 새로고침 후 데이터가 유지되어야 한다 | PASS | 검증 통과 |
| S20 | 저장 실패가 사용자에게 표시되어야 한다 | FAIL | useStoredState 저장 effect에 try/catch 및 사용자 실패 표시가 없음 |

# 4. 실패/보류 항목 해석

S01 실패: 학생 화면에서 전체 학생을 선택할 수 있어 실제 학생 로그인 화면으로 쓰기 어렵습니다.

S02 보류: 학부모 전용 포털과 parent role이 아직 구현되지 않아 읽기 전용 검증을 완료할 수 없습니다.

S12 실패: 같은 숙제로 후속조치를 여러 번 생성할 수 있습니다.

S20 실패: localStorage 공통 저장 실패가 사용자에게 표시되지 않습니다.

# 5. 다음 작업 제안

Day 24-1: RoleGate 도입 및 사이드바 권한 필터링

Day 24-2: 학생 화면을 실제 학생용과 강사용 미리보기로 분리

Day 24-3: useStoredState 저장 실패 처리와 전역 저장 상태 배너 추가

Day 24-4: Homework status 정규화 및 후속조치 중복 생성 방지

Day 24-5: 위 20개 시나리오를 자동 테스트로 전환